Câu 8: Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép đồ thị và dữ liệu vào tập tin MSSV_S4E1.docx.

| Tasks | All |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data |  |  |  |
| Year | Quarter | Week | Day | Planned Value | Actual Cost | Earned Value | Baseline Cost |
| 2022 | Q4 | Week 40 | 4 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  |  |  | 5 | 320 | 160 | 320 | 160 |
|  |  |  | 6 | 408 | 88 | 408 | 88 |
|  |  |  | 7 | 544 | 136 | 544 | 136 |
|  |  |  | 8 | 544 | 0 | 544 | 0 |
|  |  |  | 9 | 544 | 0 | 544 | 0 |
|  |  | Week 41 | 10 | 704 | 160 | 704 | 160 |
|  |  |  | 11 |  | 0 |  | 160 |
|  |  |  | 12 |  | 0 |  | 160 |
|  |  |  | 13 |  | 0 |  | 160 |
|  |  |  | 14 |  | 0 |  | 160 |
|  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 16 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Week 42 | 17 |  | 0 |  | 160 |
|  |  |  | 18 |  | 0 |  | 96 |
|  | Q4 Total |  |  | 704 | 704 | 704 | 1600 |
| 2022 Total |  |  |  | 704 | 704 | 704 | 1600 |
| Grand Total |  |  |  | 704 | 704 | 704 | 1600 |